KiidScreen

نظام حماية الأطفال من المحتوى الهابط
تحت إشراف الوالدين

مسودة خطة المشروع الأولية

تاريخ المسودة: 11 مايو 2026

# فهرس المحتويات

1. نظرة عامة عن المشروع

2. أهداف النظام

3. الجمهور المستهدف

4. هيكل المشروع (الملفات والمجلدات)

5. تدفق العمل (User Flow)

5.1 وضع الطفل (الشاشة الرئيسية)

5.2 الدخول للوحة تحكم الوالدين

5.3 لوحة تحكم الوالدين

6. تفاصيل تقنية

6.1 تشغيل الفيديو بدون اقتراحات

6.2 كشف نوع رابط الفيديو

6.3 إدارة الحالة والتخزين (Firebase + محلي)

6.4 حماية الخروج

6.5 عداد الوقت

6.6 التصميم المتجاوب والتطبيق الجوال

7. هيكل Firebase (Firestore)

8. خطة التنفيذ (المراحل والجداول الزمنية)

9. الملحقات والمراجع

# 1. نظرة عامة عن المشروع

KiidScreen هو تطبيق ويب متكامل يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الهابط والغير مناسب على الإنترنت، مع إعطاء أولياء الأمور تحكماً كاملاً بما يشاهده أطفالهم. يعمل التطبيق حالياً كصفحة ويب متصفح ، وهو مُهيأ ليتحول لاحقاً إلى تطبيق جوال (Android / iOS).

الفكرة الأساسية: صفحة مقفلة (Kiosk Mode) تعرض فيديوهات يختارها الوالدان، لا يمكن للطفل الخروج منها إلا بطريقة يحددها الوالدان (رمز PIN سري + عدد معين من الضغطات على زر الرجوع).

# 2. أهداف النظام

توفير بيئة مشاهدة آمنة للأطفال دون التعرض لمحتوى عشوائي أو غير مناسب.

تمكين الوالدين من إدارة كامل المحتوى المعروض (إضافة، حذف، ترتيب فيديوهات).

دعم مصادر متعددة للفيديو: YouTube (بدون اقتراحات)، Vimeo، وروابط مباشرة.

التحكم بوقت المشاهدة عبر عداد زمني، مع إطفاء الشاشة تلقائياً عند انتهاء الوقت.

حماية قوية ضد محاولات الخروج من التطبيق من قبل الطفل.

تخزين سحابي عبر Firebase يسمح بمزامنة الإعدادات عبر الأجهزة.

جاهزية للتحويل إلى تطبيق جوال (معمارية متجاوبة + PWA).

# 3. الجمهور المستهدف

أولياء أمور يرغبون في توفير بيئة مشاهدة آمنة لأطفالهم (من سن 3 إلى 12 سنة)، مع سهولة الاستخدام وعدم الحاجة لخبرة تقنية متقدمة.

# 4. هيكل المشروع (الملفات والمجلدات)

الملفات التالية تشكل المشروع الكامل. جميع الملفات تعمل معاً لتوفير تجربة متكاملة:

| المجلد | الملف | الوصف |
| --- | --- | --- |
| kiidscreen/ |  | المجلد الرئيسي للمشروع |
|  | index.html | الصفحة الرئيسية - التوجيه بين وضع الطفل ولوحة التحكم |
|  | manifest.json | ملف PWA لتثبيت التطبيق على شاشة الجهاز |
|  | sw.js | Service Worker - دعم التشغيل بدون إنترنت |
| css/ |  | ملفات الأنماط |
|  | style.css | جميع الأنماط (Kid mode + Dashboard + Responsive) |
| js/ |  | ملفات الجافاسكريبت |
|  | app.js | التوجيه الرئيسي - التبديل بين وضع الطفل ولوحة التحكم |
|  | video-handler.js | كشف نوع رابط الفيديو وتشغيل المشغل المناسب |
|  | timer.js | عداد الوقت (ساعات ودقائق) مع تخزين الحالة ومقاومة إعادة التحميل |
|  | lock.js | حماية الخروج: PIN + عدّ ضغطات زر الرجوع |
|  | dashboard.js | لوحة تحكم الوالدين بالكامل (CRUD فيديوهات، إعدادات) |
|  | firebase-init.js | تهيئة Firebase: Firebase Auth + Firestore |
| firebase.json |  | إعدادات مشروع Firebase |
| create_doc.py |  | سكريبت إنشاء ملف التوثيق (هذا الملف) |

# 5. تدفق العمل (User Flow)

## 5.1 وضع الطفل (الشاشة الرئيسية)

عند فتح التطبيق، يدخل الطفل مباشرة إلى وضع المشاهدة الآمن. التدفق كالتالي:

فتح التطبيق / تحميل الصفحة ← الدخول المباشر لوضع الطفل دون أي خطوات إضافية.

شاشة كاملة إجبارية ← تفعيل Fullscreen API تلقائياً. يمنع تصغير المتصفح أو رؤية شريط العنوان.

تشغيل قائمة الفيديو ← تبدأ playlist تلقائياً بأول فيديو في القائمة. تنتقل للفيديو التالي عند انتهاء الفيديو الحالي.

YouTube بدون اقتراحات ← يتم تضمين الفيديو باستخدام IFrame API مع المعاملات: rel=0 (لا اقتراحات)، modestbranding=1 (علامة مائية مخففة)، controls=1 مع إخفاء recommended videos.

عداد الوقت ← يظهر بشكل غير مزعج (دائرة تقدم صغيرة في الزاوية). يحسب الوقت المتبقي.

انتهاء الوقت ← تتحول الشاشة إلى اللون الأسود بالكامل + إيقاف الفيديو + ظهور رسالة "انتهى وقت المشاهدة" + طلب PIN من الوالدين لإعادة التشغيل.

محاولة الخروج ← الضغط على زر الرجوع في المتصفح: يزيد العداد الداخلي. عند الوصول للعدد المطلوب (configurable) → ظهور overlay إدخال PIN.

## 5.2 الدخول للوحة تحكم الوالدين

هناك طريقتان للوصول للوحة التحكم:

الطريقة الأولى: أيقونة مخفية ← النقر على أيقونة صغيرة أو النقر 5 مرات متتالية على الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة. تظهر شاشة إدخال PIN.

الطريقة الثانية: من شاشة PIN ← عند ظهور شاشة PIN (بعد انتهاء الوقت أو بعد محاولة الخروج)، يوجد زر إضافي "دخول للوحة التحكم".

## 5.3 لوحة تحكم الوالدين

بعد إدخال PIN الصحيح، تظهر لوحة التحكم مقسمة إلى الأقسام التالية:

إدارة الفيديو: إضافة فيديو جديد (YouTube URL / Vimeo URL / Direct URL)، ترتيب الفيديو (سحب وإفلات)، حذف فيديو، معاينة الفيديو قبل الإضافة.

إعدادات الوقت: تحديد عدد الساعات (0-12)، تحديد عدد الدقائق (0-59).

إعدادات الحماية: عدد ضغطات الرجوع المطلوبة للخروج (1-10)، تغيير PIN (4-6 أرقام مع تأكيد)، تفعيل/تعطيل PIN.

إعدادات Firebase: رابط مشروع Firebase، مفتاح API (Web API Key).

معاينة وضع الطفل: زر لرؤية كيف سيبدو التطبيق للطفل قبل الخروج من لوحة التحكم.

# 6. تفاصيل تقنية

## 6.1 تشغيل الفيديو بدون اقتراحات

لضمان عدم ظهور أي محتوى غير مرغوب للطفل، يتم استخدام الطرق التالية لكل منصة فيديو:

| المصدر | الطريقة | المعاملات | قابلية التحكم البرمجي |
| --- | --- | --- | --- |
| YouTube | <iframe> مع YouTube IFrame API | rel=0 (إخفاء الاقتراحات) modestbranding=1 (علامة مائية مخففة) enablejsapi=1 (تحكم برمجي) playsinline=1 (تشغيل داخلي) cc_load_policy=0 (إخفاء الترجمة) | نعم |
| Vimeo | <iframe> مع Vimeo Player API | byline=0 (إخفاء اسم الكاتب) title=0 (إخفاء العنوان) portrait=0 (إخفاء الصورة) dnt=1 (Do Not Track) | نعم |
| رابط مباشر | <video> عنصر HTML5 | controls (عناصر التحكم) يتحقق من الامتداد: mp4, webm, ogg | يدوياً |
| رابط آخر | حاول embed + fallback | إن كان الرابط منصة غير معروفة، يحاول تضمينه بصيغة embed عامة، وإلا يظهر رسالة خطأ | - |

## 6.2 كشف نوع رابط الفيديو

دالة الكشف (auto-detect) تفحص الرابط المُدخل وتقرر أي مشغل تستخدم:

| النمط في الرابط | النوع المُكتشف | آلية المعالجة |
| --- | --- | --- |
| youtube.com/watch?v= | YouTube | استخراج الـ Video ID من معامل v= |
| youtu.be/ | YouTube | استخراج الـ Video ID من المسار |
| youtube.com/embed/ | YouTube | استخراج الـ Video ID مباشر |
| vimeo.com/ | Vimeo | استخراج الـ Video ID من المسار |
| ينتهي بـ .mp4 | مباشر (HTML5) | تضمين <video> مع المسار |
| ينتهي بـ .webm | مباشر (HTML5) | تضمين <video> مع المسار |
| ينتهي بـ .ogg | مباشر (HTML5) | تضمين <video> مع المسار |
| أي رابط آخر | محاولة تضمين | حاول <iframe> مباشر مع fallback لرسالة خطأ |

## 6.3 إدارة الحالة والتخزين

لضمان استمرارية البيانات عبر الجلسات، يتم استخدام ثلاث طبقات للتخزين:

| الطبقة | النوع | البيانات المخزنة | السبب |
| --- | --- | --- | --- |
| Firebase Firestore | سحابي | قائمة الفيديو، إعدادات PIN، إعدادات الوقت، إعدادات الحماية | تخزين دائم، مزامنة عبر الأجهزة، استرجاع عند فتح التطبيق من أي متصفح/جهاز |
| localStorage | محلي | نسخة مؤقتة من PIN (لصرف أقل عدد من الطلبات لل Firebase) | تسريع الدخول للوحة التحكم، يعمل بدون إنترنت |
| sessionStorage | محلي (جلسة) | حالة عداد الوقت (وقت البدء، الوقت المتبقي) | مقاومة إعادة تحميل الصفحة (F5) - لا يفقد العداد حالته |

## 6.4 حماية الخروج

تمنع حماية الخروج الطفل من مغادرة التطبيق باتباع آلية متعددة الطبقات:

| الطبقة | الوصف | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| 1. مستمع popstate | يكتشف الضغط على زر الرجوع في المتصفح | يتم دفع حالة جديدة إلى history في كل مرة لمنع الخروج الفعلي، ويزداد العداد الداخلي. |
| 2. عداد ضغطات الرجوع | بعد N ضغطة → PIN overlay | العدد N قابل للتكوين من لوحة التحكم (1-10). يتم إعادة تعيين العداد (Reset) بعد 3 ثوانٍ من عدم الضغط على رجوع. |
| 3. PIN overlay | نموذج إدخال PIN (4-6 أرقام) | عند الوصول للحد المطلوب من الضغطات، تظهر شاشة كاملة تطلب PIN. يتم التحقق عبر Firebase. |
| 4. OnBeforeUnload | يمنع إغلاق المتصفح | يعرض تأكيد الخروج. في حال تم الإغلاق، عند العودة يعود لوضع الطفل مباشرة إذا كانت الجلسة نشطة. |
| 5. Fullscreen lock | يمنع تصغير الشاشة | يستمع لحدث FullscreenChange ويعيد تفعيل ملء الشاشة تلقائياً عند محاولة الخروج منها. |

## 6.5 عداد الوقت

نظام إدارة وقت المشاهدة:

| الميزة | الآلية | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| تحديد الوقت | من لوحة التحكم | ساعات (0-12) + دقائق (0-59) |
| الحساب | برمجياً | تحويل الوقت المحدد إلى ثواني وحساب الفرق مع وقت البدء |
| التخزين | sessionStorage | تخزين وقت البدء (startTime) لحساب الوقت المتبقي بدقة حتى مع إعادة التحميل |
| عرض التقدم | دائرة تقدم (CSS Progress Ring) | تظهر بشكل صغير غير مزعج في الزاوية السفلى اليمنى ± نص "X:XX متبقي" |
| نهاية الوقت | حدث (Event) | إيقاف الفيديو + شاشة سوداء كاملة (CSS overlay) + PIN |
| مقاومة التلاعب | تحقق دوري | فحص وقت البدء في كل ثانية ومقارنته بالوقت الحالي |

## 6.6 التصميم المتجاوب والتطبيق الجوال

لضمان مستقبل التطبيق كتطبيق جوال، تم تضمين الممارسات التالية:

| الميزة | التقنية | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| Responsive CSS | @media queries | أحجام خطوط نسبية (rem, em)، شبكات CSS (Flexbox/Grid)، تحجيم الفيديو تلقائياً |
| PWA Manifest | manifest.json | اسم التطبيق، الأيقونات (48px-512px)، لون السمة، وضع العرض (standalone لإخفاء شريط المتصفح) |
| Service Worker | sw.js | تخزين مؤقت للملفات الأساسية (HTML, CSS, JS) لتشغيل التطبيق بدون إنترنت أو مع ضعف الشبكة |
| Touch Events | معالجة اللمس | الأزرار كبيرة الحجم (≥ 48px)، دعم اللمس في السحب والإفلات، دوار بأحجام مناسبة |
| جاهزية للتحويل | Native Wrapper | المعمارية تسمح بالتغليف باستخدام Capacitor أو Cordova أو React Native WebView دون تغيير الكود الأساسي |

# 7. هيكل Firebase (Firestore)

بيانات التطبيق مخزنة في Firestore وفق الهيكل التالي:

| Collection | المستند | الحقل | النوع | الوصف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| settings | {parentId} | pin | string | رمز PIN (SHA-256 hashed) |
|  |  | backPressCount | number | عدد ضغطات الرجوع المطلوبة (default: 3) |
|  |  | timeLimitHours | number | الحد الأقصى للساعات (default: 1) |
|  |  | timeLimitMinutes | number | الحد الأقصى للدقائق (default: 0) |
|  |  | fullscreen | boolean | تفعيل ملء الشاشة (default: true) |
|  |  | createdAt | timestamp | تاريخ الإنشاء |
|  |  | updatedAt | timestamp | آخر تحديث |
| videos | {parentId} | - | collection | مجموعة الفيديو |
|  | list/{videoId} | url | string | رابط الفيديو |
|  |  | type | string | youtube / vimeo / direct |
|  |  | title | string | عنوان الفيديو (اختياري) |
|  |  | order | number | ترتيب العرض (للـ playlist) |
|  |  | addedAt | timestamp | تاريخ الإضافة |

ملاحظة أمنية: الـ PIN يُخزّن بشكل مشفر (SHA-256) وليس كنص صريح. المقارنة تتم على التشفير وليس على النص الأصلي.

# 8. خطة التنفيذ (المراحل والجداول الزمنية)

المشروع مقسم إلى 7 مراحل، كل مرحلة تبني على سابقتها:

| المرحلة | الاسم | المدة | المهام |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إعداد الهيكل | يوم | إنشاء المجلدات والملفات الأساسية تهيئة Firebase (المشروع + Auth + Firestore) الصفحة الرئيسية مع التوجيه (hash-based routing) ملف الأنماط الأساسي |
| 2 | مشغل الفيديو | يوم | دالة كشف نوع الرابط (YouTube / Vimeo / Direct) YouTube IFrame API مع rel=0 Vimeo IFrame API HTML5 video للمباشر تشغيل تلقائي لل playlist |
| 3 | عداد الوقت | يوم | واجهة إعداد الوقت حساب الوقت المتبقي دائرة التقدم تخزين الحالة في sessionStorage حدث نهاية الوقت (شاشة سوداء + إيقاف) |
| 4 | حماية الخروج | يوم | مستمع popstate + عدّ الضغطات إعادة تعيين العداد PIN overlay Fullscreen API منع الإغلاق |
| 5 | لوحة التحكم | يوم | واجهة إدارة الفيديو (إضافة/حذف/ترتيب) إعدادات الوقت إعدادات PIN وضغطات الرجوع الاتصال بـ Firebase (قراءة/كتابة) أمان المسار (تحقق PIN) |
| 6 | PWA + تصميم متجاوب | يوم | manifest.json مع الأيقونات Service Worker للتخزين المؤقت CSS Responsive (جوال، لوحي، مكتبي) تحسينات اللمس اختبار التوافق |
| 7 | اختبارات وتحسينات | يوم | اختبار شامل لجميع المسارات تحسين الأداء تجربة المستخدم (UX) إصلاح الأخطاء توثيق الاستخدام |

# 9. الملحقات والمراجع

## 9.1 التقنيات المستخدمة

| المكون | التقنية |
| --- | --- |
| الواجهة الأمامية | HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+) |
| التخزين السحابي | Firebase Firestore + Firebase Auth |
| YouTube API | YouTube IFrame Player API (developers.google.com/youtube/iframe_api_reference) |
| Vimeo API | Vimeo Player API (developer.vimeo.com/player/sdk) |
| PWA | Web App Manifest + Service Worker API |
| التغليف للموبايل (مستقبلاً) | Capacitor (ionicframework.com/capacitor) أو React Native WebView |

## 9.2 ملاحظات إضافية

النسخة الحالية تعمل على المتصفحات الحديثة (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

دعم Internet Explorer غير مطلوب.

خدمة Firebase لها طبقة مجانية (Free Tier) تكفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: 1GB تخزين، 10GB تحميل/شهرياً، 50K قراءة/يوم.

لتحويل التطبيق لجوال مستقبلاً، يمكن استخدام Capacitor دون تغيير كود الواجهة.

الـ PIN يُخزّن مشفراً باستخدام SHA-256 للمقارنة الآمنة.

— نهاية المسودة —